CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII

nr. 12/27.12.2016

- Părţi contractante

In temeiul Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii

Între

COMPLEX AGREMENT CĂLĂRAȘI, cu sediul in str. Parc Dumbrava, nr. 1, Mun, Călărași, jud. Călărași, tel. 0242/314152,cod fiscal 4445192, cont trezorerie RO5524A670503710130X, deschis la Trezoreria Călărași, reprezentată prin  Ing.Tatavura Cristian având funcția de director si Oprea Victoria contabil ,in calitate de achizitor

şi

S.C. SMARTPLAN S.R.L., cu sediul in Călăraşi, Str. Sfântul Nicolae, Nr. 125, telefon 0722875341, email: smartplandesign@yahoo.com, numărul de înmatriculare J51/341/2007, cod fiscal 21852404, cont IBAN RO68TREZ2015069XXX003592 deschis la Trezoreria Călăraşi, reprezentat prin OBRETIN VASILE VIOREL având funcţia  administrator, în calitate de prestator,  a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul şi preţul contractului

2.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru obiectivul „Construire adăposturi pentru animale si amenajare spatii verzi si de agrement” detaliate după cum urmează:

- documentație pentru obținerea certificatului de urbanism,

- documentații tehnice pentru obținerea avizelor,

- documentație tehnică pentru obținerea autorizației construire (DTAC),

- proiect tehnic și etalii de execuție (PTH+DE)

în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii ”

2.3.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 28750 lei fără TVA, achizitorul nefiind plătitoare de TVA. și se defalcă după cum urmează:

  - 1000 lei - documentație pentru obținerea certificatului de urbanism

  - 2000 lei – documentații obținere avize

  - 15750 lei - documentație tehnică pentru obținerea autorizației construire (DTAC)

  - 10000 lei - proiect tehnic și etalii de execuție (PTH+DE)

2.4.- Achizitorul va efectua plata defalcată, la predarea documentațiilor de la punctul 2.3. , la termenele stabilite prin prezentul contract.

3. Durata contractului

3.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectar, in maxim 165 zile, astfel cum este prevăzut în graficul de prestare pentru îndeplinirea sarcinilor, după cum urmeaza:

3.1.1.ETAPA I: Documentație tehnică pentru obținere certificatului de urbanism , - în decurs de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

3.1.2.ETAPA II: Documentații tehnice pentru obținere avize, - în decurs de 30 zile de la data obținerii certificatului de urbanism.

3.1.3. ETAPA III: Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire, - în decurs de 75 zile de la data obținerii tuturor avizelor.

3.1.4. ETAPA IV: Proiect tehnic și detalii de execuție - în decurs de 50 zile de la data predării DTAC.

4. Definiţii

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

h) zi - zi lucrătoare cu excepția sărbătorilor legale;

5. Standarde

5.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

6. Drepturi de proprietate intelectuală

6.1.Documentaţiile întocmite de Proiectant şi predate Clientului în copie, devin după plata lor, proprietatea Clientului. Acesta le va utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate si contractate.

Proiectul în întregul său, sau părţi ale acestuia, nu pot fi copiate, vândute terţilor, sau puse la dispoziţia altor Proiectanţi, fără autorizaţia in scris a Proiectantului.

In cazul in care se dorește refolosirea proiectului, intre părți se va incheia un contract nou.

7. Responsabilităţile prestatorului

7.1.- Prestatorul are obligaţia de a presta urmatoarele servicii:

Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizațiilor de desființare și de construire, respectiv a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și obținerea de avize.

  - – Documentaţia tehnică va fi elaborată în 3 exemplare şi se depune la sediul Autorității Contractante.

  - - In cazul in care, pentru elaborarea documentației, este nevoie de subcontractarea unor părți din lucrare, prin participarea și a altor specialiști, prestatorul are obligația de a incheia contracte cu subcontractanții desemnați, in aceleași condiții in care el a semnat contracte cu achizitorul, subcontractantul fiind pe deplin răspunzător față de prestator, de modul in care iși indeplinește partea sa din contract.

Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, dacă acesta nu și-a indeplinit partea sa din contract.

8. Responsabilităţile achizitorului

8.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului, toate documentele şi/sau informaţii pe care acesta le-a solicitat şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;

8.2. - Să obţină pentru proiectant permisiunea de acces in zona lucrărilor pentru a culege datele tehnice necesare executării obligaţiilor contractuale ;

8.3. - Să comunice cu proiectantul numai prin persoane autorizate prin semnătură de acesta ;

8.4.- Să respecte termenele de plată stabilite prin contract .

9. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

9.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului (Maxim 5 zile lucratoare ) .

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a)prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

b)totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

9.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului să fie terminate în perioada stabilită, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului;

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

9.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

10. Modalităţi de plată

10.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către prestator. Plata se va face in termen de 10 zile de la data transmiterii facturii.

10.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 15.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 19.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11. Amendamente

11.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

12. Penalităţi, daune-interese

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05%/zi de intarziere din preţul contractului aferent fazei de proiectare.

12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la expirarea perioadei prevăzute în contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05%/zi de intarziere din plata neefectuată.

13. Rezilierea contractului

13.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.

13.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

14. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

  - Propunerea financiara

  - Tema de proiectare

15. Forţa majoră

15.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2. -Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

15.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

15.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

15.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Soluţionarea litigiilor

16.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României sau Camera de Comert si Industrie a judetului respectiv, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

17. Limba care guvernează contractul

17.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări

18.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

18.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Achizitor,                                                                         	      Prestator,

Complex Agrement Călărași	 		     	  	 S.c. Smartplan S.r.l.

Director,					                  OBRETIN VASILE VIOREL

Ing.Tatavura Cristian

Oprea Victoria